Районная целевая программа «Обеспечение населения Яльчикского района питьевой водой на 2005-2008 годы» с. Яльчики 2005 г.

Согласовано:                                                                                                   Утверждено:

Председатель Межведомственной                                                                Решением Собрания Депутатов

комиссии по реализации республиканской                                                  Яльчикского района

целевой программы «Обеспечение населения                                             «___» _______________2005г.

Чувашской Республики качественной питьевой                                          №____

водой на 2005-2008 годы»

________________ С.Э.Дринев

«___» ______________2005г.

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

Районная целевая программа «Обеспечение населения Яльчикского района питьевой водой на 2005-2008 годы».

Основание для разработки:

#### Указ Президента Чувашской  Республики от 21 мая 2001г. №45 «О дальнейшем  развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике »;

#### Указ Президента Чувашской  Республики от 18 июня 2004г. №65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы »;

#### Указ Президента Чувашской  Республики от 23 сентября  2004г. №109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой».

#### Указ Президента Чувашской  Республики от 29 декабря  2004г. №142 «О республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы».

Заказчики

Администрация Яльчикского района

Министерство природопользования Чувашской Республики

Министерство строительства, архитектуры, и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики

Разработчик Программы:

Администрация Яльчикского района.

Основные Цели:

Улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Задачи Программы:

Выявление и оценка источников питьевого водоснабжения; повышение эффективности и надежности функционирования систем  водообеспечения  за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Система программных мероприятий:

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов; охрана и восстановление водных объектов- источников питьевого водоснабжения; научно-техническое обеспечение Программы.

Сроки реализации:

- этап  - 2005-2006 годы;

- этап  - 2007-2008 годы.

Исполнитель программных мероприятий:

Администрация Яльчикского района.

Объемы и источники финансирования:

Общий объем финансирования -         197,954    млн. руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -         43,65       млн. руб.

- за счет средств республиканского бюджета –  64,05      млн. руб.

- за счет средств районного бюджета -              17,04      млн. руб.

- за счет внебюджетных источников-                 73,214  млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации:

Социальные:

- обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном

количестве;

- снижение заболеваемости населения.

Экологические:

-снижение масштабов загрязнения водных объектов;

-охрана и восстановление водных объектов.

Экономические:

-сокращение потерь воды в системах водоснабжения.

Система организации контроля  за  исполнением  Программы:

Контроль и      координация       выполнения     мероприятий      Программы осуществляет отдел     капитального    строительства,     газификации,      дорожного               и    жилищно  -    коммунального       хозяйства     администрации                                        района с информированием Главы администрации района к 10 февраля ежегодно до 2009 года  и информированием Кабинета Министров Чувашской Республики к  01 марта ежегодно до 2009 года.

Исполнители программных мероприятий  к 01 февраля ежегодно до 2009 года представляют информацию о ходе реализации Программы отделу капитального строительства, газификации, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, а он к 15 февраля ежегодно до 2009 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий  Программы  Министерству природопользования Чувашской Республики.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Районная целевая  программа  «Обеспечение населения Яльчикского района питьевой водой на 2005-2008 годы» разработана для обеспечения  населения Яльчикского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.

По данным Центра  государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чувашской Республике в Яльчикском районе неблагоприятная обстановка по обеспечению населения района питьевой водой.

В Яльчикском районе 93 артезианских скважин: 6 коммунальных, 87 ведомственных.  Удельный      вес     артезианских        скважин,      не    отвечающих     санитарным     нормам     и    правилам

составляет 42%, в основном из-за отсутствия зоны санитарной охраны источника.                                                                                                                                 .                       Кроме водоснабжения из артезианских скважин имеются  источники  децентрализованного водоснабжения, которыми являются колодцы и родники и их в районе 229, из них 20% не соответствуют СанПиН № 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды децентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». В ряде населенных пунктов района общественные колодцы являются единственными источниками для питьевого водоснабжения населения, и  их состояние крайне важно для  удовлетворения физиологических потребностей человека, хозяйственно-бытовых нужд и профилактики ряда инфекционных заболеваний.

Количество ведомственных водопроводов в районе составляет 117, из них 54% не соответствуют санитарным нормам и правилам.

Основные проблемы гигиены водоснабжения населения связаны с антропогенным и техногенным загрязнением объектов водопользования, отсутствием необходимых водоохранных зон и невыполнением оздоровительных мероприятий в них, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. Цель, основные задачи  и сроки  реализации Программы.

Целью Программы является улучшение обеспечения населения Яльчикского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Достижение целей Программы предусматривается в два этапа.

На первом этапе (2005-2006 годы) намечается осуществление следующих мероприятий: реконструкция водозаборных скважин и водопроводов, строительство очистных сооружений, канализации, начатое до 2005 года, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.

На втором этапе (2007-2008 годы) намечено расширить работы и завершить запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения населенных пунктов района, по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, а также по охране и улучшению состояния водных объектов - источников питьевого водоснабжения, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

3. Система программных мероприятий.

Мероприятия по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения   Яльчикского района питьевой водой на 2005-2008 годы» изложены в приложении к настоящей Программе по разделам.

Раздел  1. Развитие систем водоснабжения  сельских населенных пунктов.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения в сельских населенных пунктах включают:

строительство, реконструкцию и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

строительство, реконструкцию и восстановление групповых водопроводов;

обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Раздел 2. Охрана  и  восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения.

Состояние источников питьевого водоснабжения оценивается не везде как удовлетворительное. Продолжается сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты. Нарушается режим использования земель в водоохранных зонах.

В целях охраны и восстановления водных объектов Программа предусматривает:

строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в селе Яльчики (проектно – сметная документация имеется);

3.  Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации и уточняется ежегодно.

Таблица 1

(млн. рублей)

| Источники финансирования | 2005-2008 годы | 2005 год | 2006 год | 2007-2008 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 197,954 | 11,82 | 12,1 | 174,034 |
| из них за счет: федерального бюджета | 43,65 | 6,7 | 1,1 | 35,85 |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | 64,05 |  | 3 | 61,05 |
| Районного бюджета | 17,04 | 2,6 | 2,8 | 11,64 |
| внебюджетных источников | 73,214 | 2,52 | 5,2 | 65,494 |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

4. Механизм  реализации  Программы.

Разработчик ежегодно согласовывает с Министерством природопользования Чувашской Республики и Министерством строительства, архитектуры, и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, а в последующем направляет в Министерство финансов Чувашской Республики и Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики предложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Программой.

Намеченные Программой показатели реализуются  администрацией Яльчикского района, администрациями сельских поселений района.

Для привлечения средств организаций и других внебюджетных источников будут активно использоваться такие формы государственной поддержки как предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов для финансирования инвестиционных проектов за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидирование процентных ставок по заемным средствам и лизинговым услугам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются заказчиком на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и Законом Чувашской Республики «О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Чувашской Республики»; порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Яльчикского района.

5. Организация управления Программой  и  контроль  за ходом  ее  выполнения.

Заказчик Программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления и обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ и эффективности использования финансовых средств.

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, осуществляемых при участии Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от   15 сентября 1995 г. № 243.

Контроль  и координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Министерством природопользования Чувашской Республики с информированием Кабинета Министров Чувашской Республики к 1 марта ежегодно до 2009 года.

Администрации Яльчикского района представляют информацию о ходе выполнения Программы в Министерство природопользования Чувашской Республики к 15 февраля ежегодно до 2009 года.

6. Оценка  эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит коренным образом улучшить состояние водных объектов - источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

удовлетворение объема водопотребления населения;

соответствие качества воды санитарным нормам в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

ввод в действие мощностей систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод;

создание значительного количества рабочих мест.

Определение собственника построенных объектов и организация их эксплуатации.

Собственником построенных водопроводных сетей в районе и их эксплуатацией будет заниматься ММПП ЖКХ Яльчикского района.

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения Яльчикского района Чувашской Республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в республике.

Индикаторы

эффективности реализации Программы

| № пп | Название показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007–2008 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека (в литрах): В райцентре в сельских населенных пунктах | 150 37 | 150 60 | 160 70 | 180 80 |
| 2. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей (км) | - | - | 30,1 | 74,9 |
| 3. | Объем очистки загрязненных сточных вод до нормативно-очищенных (млн. куб. м в год) | - | - | - | 0,2 |

Сведения

о проектной подготовке по водоснабжению в Яльчикском районе Чувашской Республики

| № п,п | Наименование Населенных пунктов | Наличие проектно-сметной документации |
| --- | --- | --- |
|  |  | имеется | разрабатываются | планируется | Приме-чание |
| 1. | водоснабжение д. Избахтино | ООО «Техальянс» |  |  |  |
| 2. | водоснабжение с. Яльчики |  | ООО «Газпроект» |  |  |
| 3. | водоснабжение д. Апанасово - Темяши |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |
| 4. | водоснабжение с. Байдеряково |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |
| 5. | д. Новое Булаево |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |
| 6. | водоснабжение д. Новое Тойдеряково |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |
| 7. | водоснабжение д. Тоскаево |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |
| 8. | водоснабжение с. Большие Яльчики |  |  | ООО «Газпроект» |  |
| 9. | водоснабжение с. Большая Таяба |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 10. | д. Аранчеево |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 11. | водоснабжение д. Белая Воложка |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 12. | д. Иш - Суринск |  |  | ООО «Газпроект» |  |
| 13. | водоснабжение с. Кушелга |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 14. | водоснабжение д. Полевые Пинеры |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 15. | водоснабжение с. Лащ – Таяба |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 16. | водоснабжение д. Новое Андиберево |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 17. | водоснабжение д. Новое Байдеряково |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 18. | водоснабжение д. Новые Бикшики |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 19. | водоснабжение с. Шемалаково |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 20. | д. Яманчурино |  |  | ООО «Газпроект» |  |
| 21. | водоснабжение д. Малая Таяба |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 22. | водоснабжение п. Малое Байдеряково |  |  | ООО «Газпроект» |  |
| 23. | водоснабжение д. Новопоселенная Таяба |  |  | ЗАО «Спецстройпроект» |  |
| 24. | водоснабжение д. Старое Янашево |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 25. | водоснабжение с. Новое Тинчурино |  |  | ОАО «ПИ «Чувашагропрм проект» |  |
| 26. | водоснабжение с. Сабанчино |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 27. | водоснабжение д. Апанасово - Эщебенево |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 28. | водоснабжение д. Малая Ерыкла |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 29. | водоснабжение д. Полевые Козыльяры |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 30. | водоснабжение д. Уразмаметьево |  |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |
| 31. | Строительство очистных сооружений и очистка сточных вод в с. Яльчики | ПКУ АО «Доррис» |  |  |  |
| 32. | Выпрямление русла р. Малая Була у д. Новые Шимкуссы | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |  |
| 33. | Выпрямление русла р. Малая Була у с. Байдеряково |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |
| 34. | Берегоукрепительные работы на р. Ерыкла у д. Уразмаметьево |  | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  |  |