Сведения

о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Яльчикском районе» за 12 месяцев 2018 г.

| Мероприятия | Основной исполнитель (получатель средств) | Источник финансирования | Плановые назначения на 2018 год, в тыс. руб | За январь – декабрь 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактически освоено, за январь-октябрь, в тыс. руб | Реализованы мероприятия (указать, на что конкретно израсходованы средства) | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 3. Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Яльчикского района | Местный бюджет | 1572,811 | 1397,890 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью 137,1 км. (650,0 тыс.руб.). Установка барьерного ограждения на автодороге «Комсомольское –Яльчики – буинск» - Эмметево –Шаймурзино протяженностью 132 пог.м. (285,302 тыс. руб.), установка барьерного ограждения на автодороге «Яльчики – Малая Таяба» протяженностью 185 пог.м. (412,588 тыс. руб). Нанесение горизонтальной разметки дорог по с.Яльчики – 50,0 тыс.руб. | 100 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | Местный бюджет | 127,2 | 127,2 | * | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | * |  |
| 1. Оснащение и техническое обслуживание на школьных автобусах системы спутниковой навигации ГЛОНАСС | Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Местный бюджет | 9,8 | 9,8 | Обслуживание спутниковой системы | 100 |
| 2. Техническое обслуживание школьных автобусов | Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Местный бюджет | 63,2 | 63,2 | Техосмотр | 100 |
| 3. Страхование школьных автобусов | Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Местный бюджет | 36,8 | 36,8 |  | 100 |
| 4. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. Организация и проведение в общеобразовательных заведениях конкурсов «Школа безопасности -Зарница», «Орленок» | Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Местный бюджет | 17,4 | 17,4 |  | 100 |
| Всего по подпрограмме |  | Местный бюджет | 1700,011 | 1652,290 | * | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | * | 0 |

Название, количество основных мероприятий, источники финансирования указать применительно к программам. Необходимо конкретизировать каждое мероприятие, в т.ч. его исполнение.

Так же предусмотрены мероприятия, финансируемые в рамках других подпрограмм направленных на безопасность дорожного движения:

В 2018 году на дорожную деятельность на территории  района предусмотрено  30202,344 тыс. руб.

Содержание районных автомобильных дорог – 11414,944 тыс. руб.

Нанесение горизонтальной разметки дорог- 650,0тыс.руб.

Содержание дорог  сельских  поселений          - 2047,962 тыс. руб.

Нанесение горизонтальной разметки  дорог в с.Яльчики – 50,0 тыс.руб.

Итого содержание: 14162,906 тыс. руб.

Установка барьерного ограждения – 697,890 тыс.руб.

Ремонт районных автомобильных дорог  -8089,490 тыс. руб.

Ремонт районных автомобильных дорог  - 2799,775 тыс. руб.

Ремонт дорог сельских поселений 3,88км       - 4022,383 тыс. руб.

Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов -429,900 тыс. руб.

Итого на ремонт дорог: 16039,438 тыс. руб.

В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2018  году будет произведена строительство следующих автомобильных  дорог:

- Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная и ул. Лесная в д. Новое Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики- 1,523 км стоимостью 9137,0 тыс. руб.

Исп.: Петров Н.П.

Тел.: 2-53-34