Согласовано:                                                                                                                                                                         Согласовано:

Заместитель Министра                                                                                                                                                       Заместитель министра

Минстроя Чувашии                                                                                                                                                            природопользования

__________С.И.Глотов                                                                                                                                                      Чувашской Республики

«___»____________2005 г.			                                                                                                                           ________________ Е.В. Юшин

«___» _______________ 2005г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

районной целевой программы «Обеспечение  населения Яльчикского района питьевой водой на 2005-2008 годы»

| № пп | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ (км) | Ответственные исполнители | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007- 2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие систем водоснабжения районного центра |
| 1. | с. Яльчики Оценка эксплуатационных запасов подземных вод на территории действующей площадной водозаборной системы |  | Минприроды Чувашии, Администрация Яльчикского района | 2006 | Всего | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2. | с. Яльчики Реконструкция водозаборных скважин |  | Минприроды Чувашии, Администрация Яльчикского района | 2006 | Всего | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | Всего | 3,0 | 1,0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов |
| 2. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Избахтино | 3,9 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006- 2008 | Всего | 4,614 | 0,284 | 0,702 | 3,628 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,897 | - | 0,066 | 0,831 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,134 | - | 0,136 | 1,998 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,663 | 0,078 | 0,152 | 0,433 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,92 | 0,206 | 0,348 | 0,366 |
| 3. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Яльчики | 7 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006- 2008 | Всего | 8,28 | 0,475 | 1,26 | 6,545 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,606 | - | 0,119 | 1,487 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,83 | - | 0,245 | 3,585 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,197 | 0,140 | 0,33 | 0,727 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,647 | 0,335 | 0,566 | 0,746 |
| 4. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Апанасово - Темяши | 2,5 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006- 2008 | Всего | 2,957 | 0,15 | 0,468 | 2,339 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,575 | - | 0,042 | 0,533 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,368 | - | 0,088 | 1,28 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,425 | 0,05 | 0,1 | 0,275 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,589 | 0,1 | 0,238 | 0,251 |
| 5. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Байдеряково | 6,9 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006-2008 | Всего | 8,163 | 0,819 | 1,242 | 6,102 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,583 | - | 0,117 | 1,466 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,775 | - | 0,241 | 3,534 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,283 | 0,238 | 0,301 | 0,744 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,522 | 0,581 | 0,583 | 0,358 |
| 6. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Новое Булаево | 2,6 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006-2008 | Всего | 3,076 | 0,256 | 0,468 | 2,352 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,596 | - | 0,044 | 0,552 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,423 | - | 0,091 | 1,332 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,45 | 0,152 | 0,104 | 0,194 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,607 | 0,104 | 0,229 | 0,274 |
| 7. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Новое Тойдеряково | 3 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006-2008 | Всего | 3,35 | 0,15 | 0,54 | 2,66 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,688 | - | 0,051 | 0,637 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,641 | - | 0,105 | 1,536 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,51 | 0,15 | 0,145 | 0,215 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,511 | - | 0,239 | 0,272 |
| 8. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Тоскаево | 4,1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2006-2008 | Всего | 4,85 | 0,231 | 0,738 | 3,881 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,94 | - | 0,069 | 0,871 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,243 | - | 0,144 | 2,099 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,697 | 0,192 | 0,164 | 0,341 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,97 | 0,039 | 0,361 | 0,57 |
| 9. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Большие Яльчики | 4 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 4,732 | 0,24 | 0,722 | 3,77 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,918 | - | 0,068 | 0,85 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,188 | - | 0,14 | 2,048 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,68 | 0,08 | 0,188 | 0,412 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,946 | 0,16 | 0,326 | 0,46 |
| 10. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Большая Таяба | 9,5 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 11,239 | 0,546 | 1,71 | 8,983 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,18 | - | 0,186 | 1,994 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,198 | - | 0,332 | 4,866 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,725 | 0,29 | 0,39 | 1,045 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,136 | 0,256 | 0,802 | 1,078 |
| 11. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Аранчеево | 3,3 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 3,911 | 0,148 | 0,594 | 3,169 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,757 | - | 0,056 | 0,701 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,805 | - | 0,116 | 1,689 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,611 | 0,066 | 0,132 | 0,413 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,738 | 0,082 | 0,29 | 0,366 |
| 12. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Белая Воложка | 6,2 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 7,33 | 0,322 | 1,1 | 5,908 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,423 | - | 0,12 | 1,303 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,398 | - | 0,234 | 3,164 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,089 | 0,151 | 0,248 | 0,69 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,42 | 0,171 | 0,498 | 0,751 |
| 13. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Иш - Суринск | 6 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 6,88 | 0,199 | 0,656 | 6,025 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,837 | - | 0,062 | 0,775 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,997 | - | 0,128 | 1,869 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,670 | 0,013 | 0,146 | 0,511 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3,376 | 0,186 | 0,32 | 2,87 |
| 14. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Кушелга | 6 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 6,72 |  |  | 6,72 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6,72 |  |  | 6,72 |
| 15. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Полевые Пинеры | 4 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 4,48 |  |  | 4,48 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,48 |  |  | 4,48 |
| 16. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Лащ – Таяба | 2 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 2,24 |  |  | 2,24 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,24 |  |  | 2,24 |
| 17. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения Новое Андиберево | 1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 18. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Новое Байдеряково | 1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 19. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Но - вые Бикшики | 1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 20. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Шемалаково | 4 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 4,48 |  |  | 4,48 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,48 |  |  | 4,48 |
| 21. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Яманчурино | 4 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 4,48 |  |  | 4,48 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,48 |  |  | 4,48 |
| 22. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Малая Таяба | 1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 23. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения п. Малое Байдеряково | 0,5 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 0,56 |  |  | 0,56 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,56 |  |  | 0,56 |
| 24. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Новопоселенная Таяба | 0,5 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 0,56 |  |  | 0,56 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,56 |  |  | 0,56 |
| 25. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Старое Янашево | 5 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 5,6 |  |  | 5,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5,6 |  |  | 5,6 |
| 26. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Новое Тинчурино | 0,6 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 0,672 |  |  | 0,672 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,672 |  |  | 0,672 |
| 27. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с. Сабанчино | 9 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 10,08 |  |  | 10,08 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 10,08 |  |  | 10,08 |
| 28. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Апанасово - Эщебенево | 1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 29. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Малая Ерыкла | 1,5 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,68 |  |  | 1,68 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,68 |  |  | 1,68 |
| 30. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Полевые Козыльяры | 1 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 31. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения д. Уразмаметьево | 3 | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 3,36 |  |  | 3,36 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3,36 |  |  | 3,36 |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | Всего | 121,014 | 3,82 | 10,2 | 106,994 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 13,00 |  | 1,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31,00 |  | 2,00 | 29,00 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 10,00 | 1,60 | 2,40 | 6,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 67,014 | 2,22 | 4,80 | 59,994 |
| 3.1. Очистка бытовых сточных вод сельских населенных пунктов |
| 1. | Строительство очистных сооружений и очистка сточных вод в с. Яльчики (в ценах 1 кв. 2004 г.) | 700 м3/сут | Минстрой Чувашии Администрация Яльчикского района | 2007-2008 | Всего | 56,440 |  |  | 56,440 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 19,750 |  |  | 19,750 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31,050 |  |  | 31,050 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,640 |  |  | 5,640 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.1. |  |  |  | Всего | 56,440 |  |  | 56,440 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 19,750 |  |  | 19,750 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31,050 |  |  | 31,050 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,640 |  |  | 5,640 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3.2. Охрана и восстановление водных объектов |
| 1. | Облесение прибрежных защитных полос водных объектов |  | Минприроды Администрация Яльчикского района | 2005-2008 | Всего | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Залужение прибрежных защитных полос водных объектов |  | Минприроды Администрация Яльчикского района | 2005-2008 | Всего | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 3. | Выпрямление русла р. Малая Була у д. Новые Шимкуссы | 0,8 | МинприродыАдминистрация Яльчикского района | 2006-2008 | Всего | 6,500 | 6,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6,500 | 6,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4 | Берегоукрепительные работы на р. Ерыкла у д. Уразмаметьево | 0,4 | МинприродыАдминистрация Яльчикского района | 2005-2008 | Всего | 4,4 |  | 0,4 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4,0 |  |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5 | Выпрямление русла реки у с. Байдеряково | 0,5 | МинприродыАдминистрация Яльчикского района | 2006-2008 | Всего | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | Итого по разделу 3.2 |  |  |  | Всего | 17,5 | 7,00 | 0,9 | 9,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 10,9 | 6,7 | 0,1 | 4,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6,2 | 0,3 | 0,4 | 5,5 |
|  | Всего по Программе |  |  | 2005- 2008 | Всего | 197,954 | 11,82 | 12,1 | 174,034 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 43,65 | 6,7 | 1,1 | 35,85 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 64,05 |  | 3 | 61,05 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 17,04 | 2,6 | 2,8 | 11,64 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 73,214 | 2,52 | 5,2 | 65,494 |

Примечание: Увеличение объемов финансирования предусмотрено за счет внебюджетных средств, в ценах 2004 года